Информация по капитальному ремонту

КГУ «Хромтауская гимназия №2» лето 2020 года

В апреле 2020 года из Республиканского бюджета были выделены средства на капитальный ремонт Хромтауской гимназии №2 на сумму 32807649,17 тенге. Подрядчик ТОО «Мухаммед и Ко»

Были проведены следующие ремонтные работы:

- Замена деревянных окон на пластиковые в количестве 112 шт. на 2 и 3 этажах

- Отделочные работы выведения откосов - 535,2 м²

- Стяжка полов по коридорам 2 и 3 этажа и укладка напольного кафеля – 405 м²

- Установка плинтуса из керамической плитки  - 3221 м.

Фото до ремонта

Фото после ремонта